УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО «Лискимонтажконструкция»

Н.В. Белоконев

«       »                                2016г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по снижению потерь электроэнергии

в электрических сетях

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель, сумма затрат, тыс.руб. | Вид работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация схемы электроснабжения ООО «ЛИСКо Бройлер» |  | ИП Леонов А.Я. (затраты ООО «ЛИСКо Бройлер) | Приобретение и монтаж кабельных конструкций и кабельных материалов | Выполнено Май 2014г. |
| 2. | Установка приборов учета электроэнергии на яч. №10 и яч.№23 (ООО «ЛИСКо Бройлер») в ТП 110/6кВ |  | ООО «Энергоучет», 175,9 | Приобретение, монтаж и включение в АСКУЭ счетчиков э.э. ПСЧ-4ТМ.05 | Выполнено Май 2014г. |
| 3. | Монтаж и ввод в работу конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности на ТП-пилорамы | Октябрь 2015г. | ООО «Спектр», 100,0 | Приобретение и монтаж конденсаторных установок КРМ 0,4 250/25УХЛ3 | Мероприятия не проводились в связи с передачей ТП жилзоны МУП «Лискинская городская электрическая сеть» |
| 4. | Монтаж и ввод в работу конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности на ТП-2 цеха №11 | Декабрь 2019г. | ООО «Спектр», 100,0 | Приобретение и монтаж конденсаторных установок КРМ 0,4 250/25УХЛ3 | Мероприятия не будут проводиться в связи с передачей ТП жилзоны МУП «Лискинская городская электрическая сеть». |

Составил:

Главный энергетик                                                                               В.Д. Снопов